UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Proyecto MegaSOAT

Curso: Programación III

Docente: Mtro. Alberto Flor Rodriguez

Integrantes:

Mamani Mamani Denisthon Leonel 			   (2022075479)

Vargas Luque, Jhony					   	   (2022075754)

Solorzano Zegarra, Antony                                        (2023078696)

Halanocca Rojas, Usher Damiron			   (2023076795)

Tacna – Perú

2026

# Sistema {Nombre del Sistema}

# Informe de Factibilidad

# Versión {1.0}

| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | MPV | ELV | ARV | 10/10/2020 | Versión Original |

INDICE GENERAL

1.	Descripción del Proyecto	3

2.	Riesgos	3

3.	Análisis de la Situación actual	3

4.	Estudio de Factibilidad	3

4.1	Factibilidad Técnica	4

4.2	Factibilidad económica	4

4.3	Factibilidad Operativa	4

4.4	Factibilidad Legal	4

4.5	Factibilidad Social	5

4.6	Factibilidad Ambiental	5

5.	Análisis Financiero	5

6.	Conclusiones	5

Informe de Factibilidad

- Descripción del Proyecto

  - Nombre del proyecto

Sistema de Gestión y Control de Emisión de SOAT (MegaSOAT)

  - Duración del proyecto

4 meses

  - Descripción

El Sistema de Gestión y Control de Emisión de SOAT (MegaSOAT) es una aplicación de escritorio desarrollada bajo la arquitectura MVC (Modelo–Vista–Controlador) en lenguaje Java, orientada a digitalizar, asegurar y optimizar el flujo operativo de agencias de seguros.

El proyecto consiste en centralizar la recepción de solicitudes de múltiples puntos de venta, integrar un motor de reconocimiento y extracción de datos (OCR y lectura de metadatos PDF) para automatizar el llenado de pólizas, y gestionar un módulo de cobranzas antifraude. Su implementación inicial operará bajo una arquitectura local-cliente, gestionando la interacción con el usuario mediante interfaces Swing y procesando las transacciones hacia una base de datos MySQL relacional, garantizando la trazabilidad de cada póliza y comisión.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general

Desarrollar el sistema informático MegaSOAT para centralizar y automatizar el flujo operativo de cotización, emisión y cobranza de pólizas SOAT, optimizando el control financiero y mitigando los riesgos de fraude en la validación de pagos para agencias de seguros.

1.4.2 Objetivos Específicos

Extracción automatizada de datos: Implementar un módulo basado en librerías de procesamiento de documentos (PDFBox) que extraiga información de las pólizas y auto-complete los campos del sistema (placa, aseguradora, monto).

Gestión de roles y accesos: Desarrollar un sistema de autenticación seguro que delimite las funciones operativas y administrativas

Control de validación de vouchers: Habilitar un formulario de validación de pagos con restricciones de unicidad (UNIQUE) en la base de datos para detectar y bloquear números de operación bancaria duplicados.

Integración de mensajería: Integrar la API de Telegram para la recepción de documentos y el envío automatizado de pólizas digitales al cliente final.

Generación de reportes: Estructurar consultas SQL optimizadas para la generación en tiempo real de reportes de ingresos, cierres de caja y cálculo de comisiones.

- Riesgos

2.1 Gestión del proyecto

- Disponibilidad de tiempo limitada debido a la carga académica y laboral de los integrantes del equipo.

- Desviaciones en el cronograma por la curva de aprendizaje en la integración de APIs externas (Telegram).

2.2 Entorno y dependencias

- Incompatibilidades de versiones del JDK o librerías externas (PDFBox, OCR) al momento de compilar el proyecto en diferentes estaciones de trabajo.

2.3 Aplicación y despliegue

- Dificultades en el empaquetado del archivo ejecutable (.jar) y ausencia de dependencias (JRE) en los equipos cliente finales al momento de la instalación.

2.4 Base de datos (MySQL/JDBC)

- Ausencia de un servidor centralizado robusto que soporte peticiones concurrentes si se escala la aplicación.

- Errores de concurrencia al momento de registrar ventas simultáneas y actualizar los estados de los vouchers.

2.5 Datos y lógica

Fallos en la extracción de texto si la aseguradora provee el archivo PDF en formato de imagen escaneada sin reconocimiento óptico de caracteres (OCR).

- Análisis de la Situación actual

  - Planteamiento del problema

En la actualidad, las agencias de seguros y corredoras con múltiples Puntos de Venta (PV) enfrentan serias vulnerabilidades operativas al gestionar la emisión de SOATs de manera empírica. El proceso predominante implica el uso de mensajería instantánea no estructurada (WhatsApp personal) y hojas de cálculo (Excel) para llevar el registro de cotizaciones, ventas y pagos. Este escenario demanda un alto tiempo de digitación manual, lo que ocasiona cuellos de botella en la atención al cliente y errores tipográficos en el registro de placas o montos.

Además, el mayor problema radica en el control financiero. La validación de pagos se realiza revisando visualmente capturas de pantalla de transferencias (Yape, Plin, depósitos bancarios). Esta práctica expone a la empresa a un alto riesgo de fraude sistemático, ya que los puntos de venta pueden enviar vouchers repetidos, alterados digitalmente o que corresponden a montos inferiores a los pactados, generando pérdidas económicas considerables y descuadres en el cierre de caja diario.

Por lo tanto, se requiere un sistema especializado (MegaSOAT) que integre la lectura de documentos, el cálculo automático de comisiones y, sobre todo, una validación estricta a nivel de base de datos de los comprobantes de pago. Este sistema permitirá reducir tiempos operativos, erradicar el fraude por adulteración de vouchers y generar información financiera auditable para la toma de decisiones gerenciales.

  - Consideraciones de hardware y software

3.2.1 Hardware

Servidor de Base de Datos: Para producción se proyecta un servidor VPS (Virtual Private Server) básico: 2 vCPU, 4 GB RAM, 50 GB SSD para alojar la base de datos MySQL y permitir conexiones remotas.

Clientes: PCs de escritorio o laptops estándar (Core i3 o superior, 4GB RAM) para el personal administrativo y de caja.

3.2.2 Software

Backend y UI: Lenguaje Java SE (JDK 17 o superior), desarrollo con Java Swing.

Base de Datos: MySQL 8.0 gestionada con JDBC.

Librerías/Dependencias: Apache PDFBox (extracción PDF), API de Telegram (mensajería).

Herramientas de desarrollo: NetBeans IDE, MySQL Workbench, GitHub para control de versiones.

- Estudio de Factibilidad

  - Factibilidad Técnica

El estudio de viabilidad técnica confirma que el equipo de desarrollo domina los lenguajes y patrones arquitectónicos requeridos (MVC y DAO en Java).

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Hardware | La aplicación de escritorio es ligera. Puede ejecutarse fluidamente en los equipos actuales de las agencias de seguros (laptops con procesador i3 o Ryzen 3 y 4GB de memoria RAM). |
| Software | El desarrollo se centraliza en NetBeans IDE. Se emplean librerías de código abierto, lo que elimina restricciones de licenciamiento. MySQL asegura la integridad transaccional de los datos financieros. |
| Red | La infraestructura requiere conectividad a internet estable únicamente para las peticiones a la API de Telegram y la conexión hacia el servidor de base de datos centralizado (VPS). |
| Escalabilidad | Al estar cimentada sobre el patrón DAO, la migración de la base de datos de un entorno local (localhost) a un servidor en la nube es transparente para la lógica del negocio. |
| Riesgos y mitigación | Los fallos de extracción de datos se mitigan implementando validaciones de campos vacíos, obligando a la revisión manual solo en casos de excepción. La seguridad de la base de datos se maneja mediante encriptación de credenciales en el archivo de configuración. |

  - Factibilidad Económica

El propósito de este análisis es determinar la viabilidad de desarrollar MegaSOAT simulando la estructura de costos de una empresa de desarrollo de software durante un periodo de 2 meses.

Costos de Recursos Humanos: Se conforma por un equipo de 4 estudiantes de ingeniería asumiendo roles profesionales (Líder, Frontend, BD, Interfaz/UX).

Costos de Hardware, Materiales y Software: Se aprovecharán equipos propios para el desarrollo y librerías open-source (NetBeans, MySQL), reduciendo costos iniciales. Se considera el alquiler de un servidor de pruebas.

    - Costos Generales

| Concepto | Detalle | Cantidad | Costo Unitario (S/.) | Costo Total (S/.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipos de cómputo | Depreciación y uso de laptops para el desarrollo y compilación del sistema. | 4 | 200.00 | 800.00 |
| Servicio de Internet | Conectividad indispensable para pruebas de APIs, repositorios y búsqueda de información. | 2 meses | 150.00 | 300.00 |
| Materiales de oficina | Papelería, agendas y accesorios menores para esquematización. |  | 100.00 | 100.00 |
| Total |  |  |  | 1,200.00 |

    - Costos operativos durante el desarrollo

| Concepto | Detalle | Cantidad | Costo Unitario (S/.) | Costo Total (S/.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Energía eléctrica | Consumo adicional por jornadas de codificación y pruebas en los equipos. | 2 meses | 120.00 | 240.00 |
| Reuniones y movilidad | Gastos derivados de reuniones presenciales para la integración de módulos. | Global | 150.00 | 150.00 |
| Total |  |  |  | 390.00 |

    - Costos del ambiente

| Concepto | Detalle | Costo Total (S/.) |
| --- | --- | --- |
| Servidor VPS (Pruebas) | Alquiler de servidor virtual para alojar la base de datos MySQL y probar concurrencia remota (estimado 2 meses). | 150.00 |
| Total |  | 150.00 |

    - Costos de personal

| Rol | Cantidad | Salario Mensual Simulado (S/.) | Tiempo (meses) | Costo Total (S/.) | Funciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Líder / Backend | 1 | 1,500.00 | 2 | 3,000.00 | Diseño de la arquitectura lógica, conexión DAO, integración APIs y revisión de código. |
| Frontend + QA | 1 | 1,200.00 | 2 | 2,400.00 | Implementación de las vistas Java Swing y control de calidad (pruebas de estrés). |
| DB + QA | 1 | 1,200.00 | 2 | 2,400.00 | Modelado relacional, optimización de consultas SQL, creación de índices. |
| Interfaz y UX | 1 | 1,200.00 | 2 | 2,400.00 | Diseño de flujo de usuario, ergonomía de ventanas y estructuración de componentes. |
| Total |  |  |  | 10,200.00 |  |

    - Costos totales del desarrollo del sistema

| Categoría | Costo (S/.) |
| --- | --- |
| Generales | 1,200.00 |
| Operativos | 390.00 |
| Ambiente | 150.00 |
| Personal | 10,200.00 |
| Costo Total del Proyecto | 11,940.00 |

  - Factibilidad Operativa

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Usuarios | SuperAdmin(Control total), Ejecutivo Administrativo (Validación de vouchers, cotización y emisión), Ejecutivo comercial (Cotización y emisión). |
| Flujo del sistema | Inicia con recepción de mensajería (Telegram), lectura automática de PDF, validación cruzada de voucher y generación de reporte de comisión. |
| Capacitación | Al ser de escritorio e intuitivo, solo requiere pocas horas de taller práctico. |
| Aceptación | Alta, ya que elimina el llenado manual de datos y la búsqueda en hojas de Excel. |
| Indicadores | Envíos de SOAT en menos en menos minutos . |

  - Factibilidad Legal

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Privacidad | Los datos de placas y propietarios se almacenan y no se comparten con terceros ajenos a la agencia. |

  - Factibilid3ad Social

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Clima Laboral | Reduce el estrés del personal y la carga laboral al evitar descuadres de caja a fin de mes. |
| Eficiencia | Acelera la atención al cliente final (comprador del SOAT). |
| Transparencia | Las comisiones se configuran de forma diferenciada por empresa, variando según el tipo de uso. |

  - Factibilidad Ambiental

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Reducción de papel | Ahorro del 90% en impresión de vouchers físicos y pólizas de control gracias a la digitalización y envíos por Telegram. |

- Análisis Financiero

| Indicador | Detalle |
| --- | --- |
| Precio de venta propuesto | S/ 25,000.00 por la licencia e implementación. |
| Relación Beneficio/Costo | El proyecto presenta un B/C de 2.09, altamente rentable. |
| Valor Actual Neto (VAN) | VAN proyectado positivo, demostrando agregación de valor. |
| Tasa Interna de Retorno (TIR) | Supera ampliamente el Costo de Oportunidad de Capital. |

  - Justificación de la Inversión

5.1.1 Beneficios del Proyecto

Beneficios tangibles: Prevención de pérdidas económicas por fraudes en vouchers (estimado en S/ 1,500.00 mensuales). Reducción de 60 horas-hombre al mes dedicadas a cuadratura manual y digitación.

Beneficios intangibles: Incremento en la confiabilidad de la información contable. Toma acertada de decisiones gerenciales basadas en los reportes en tiempo real. Mejora sustancial en el servicio al cliente externo.

5.1.2 Criterios de Inversión

5.1.2.1 Relación Beneficio/Costo (B/C)

El B/C es mayor a uno, por lo tanto, se acepta el proyecto de desarrollo.

| Concepto | Valor (S/.) |
| --- | --- |
| Inversión total (Desarrollo) | 11,940.00 |
| Beneficios esperados (Venta) | 25,000.00 |
| Relación B/C | 2.09 |

5.1.2.2 Valor Actual Neto (VAN)

Considerando la venta en el primer año frente a los costos de desarrollo. Si el VAN es mayor que cero, se acepta.

| Concepto | Valor (S/.) |
| --- | --- |
| Beneficios descontados | 22,727.00 |
| Inversión inicial | 11,940.00 |
| VAN | 10,787.00 |

5.1.2.3 Tasa Interna de Retorno (TIR)

Al ser un proyecto de rápida ejecución comercial, la rentabilidad supera el costo de oportunidad.

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| TIR | 35% |
| COK (Costo de Oportunidad) | 10% |

- Conclusiones

El análisis exhaustivo demuestra que el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión y Control de Emisión de SOAT (MegaSOAT) es técnica, económica y operativamente viable. La arquitectura basada en Java y MySQL, soportada por el patrón MVC, asegura un producto de software robusto, escalable y libre de sobrecostos por licenciamiento restrictivo.

En el aspecto económico, la inversión simulada de S/ 11,940.00 se ve ampliamente superada por los ingresos proyectados en un esquema de comercialización, obteniendo indicadores financieros sobresalientes (Relación B/C = 2.09 y un VAN positivo de S/ 10,787.00). Esto demuestra que MegaSOAT no solo soluciona una necesidad operativa, sino que es un producto altamente rentable.

Finalmente, a nivel operativo y legal, el sistema se alinea perfectamente con la Ley de Protección de Datos Personales, ofreciendo un entorno seguro antifraude que protegerá las finanzas de la agencia de seguros, mientras contribuye activamente al cuidado medioambiental mediante la drástica reducción del uso de insumos de impresión.